Đề tài: ỨNG DỤNG AWS OPENSEARCH ĐỂ TỐI ƯU HÓA

CHỨC NĂNG TÌM KIẾM NỘI DUNG

I.Executive Summary

Problem Statement

Trong thời đại dữ liệu tăng trưởng nhanh chóng, các doanh nghiệp ngày càng phụ thuộc vào khả năng khai thác và phân tích dữ liệu để đưa ra quyết định kịp thời, thậm chí là nhanh chóng và chính xác. Tuy nhiên, việc xây dựng một nền tảng phân tích dữ liệu và tìm kiếm hiệu quả, bảo mật, có khả năng mở rộng cao, lại tiết kiệm chi phí, vẫn là một bài toán phức tạp – đặc biệt với những tổ chức nhỏ hoặc có ngân sách hạn chế.

Do đó, một giải pháp tìm kiếm và phân tích nhẹ, linh hoạt, tích hợp tốt với các dịch vụ đám mây ngày càng trở thành xu hướng triển khai hạ tầng như AWS là điều cấp thiết.

Solution Overview & Key Features

Giải pháp được đề xuất là xây dựng một Search & Analytics Platform sử dụng OpenSearch trên AWS, với kiến trúc tối giản nhưng đủ mạnh để triển khai trong thực tế. Hệ thống bao gồm các thành phần chính sau:

Thành phần chính:

- OpenSearch Cluster (Serverless hoặc EBS-backed): để lưu trữ và truy vấn dữ liệu search.

- OpenSearch Dashboards: để phân tích, visualize và kiểm thử dữ liệu.

- Custom Search UI (Frontend): một trang web frontend tích hợp OpenSearch API, triển khai bằng Vite.

- CloudWatch: để giám sát trạng thái truy vấn và log truy vấn liên quan đến các trường truy vấn (q), bộ lọc, sắp xếp, số bản ghi trả về, thời gian phản hồi và được đẩy thẳng vào Amazon CloudWatch Logs.

- S3 & CloudFront: dùng để phân phối giao diện frontend một cách hiệu quả

- Lambda Function: Được sử dụng làm backend xử lý truy vấn đến OpenSearch. Lambda được cấu hình với quyền tối thiểu cần thiết thông qua policy gắn trực tiếp với OpenSearch và CloudWatch để ghi logs.

Key Features:

- UI tìm kiếm tốc độ cao với phản hồi trung bình <200ms.

- Lọc các bộ phim theo điều kiện như thể loại phim và thứ tự sắp xếp như ngày tạo, số lượng đánh giá, lượt xem

- Hệ thống ghi log chi tiết mỗi truy vấn tìm kiếm, bao gồm: từ khóa (q), bộ lọc được áp dụng (filter), tiêu chí sắp xếp (sort), số lượng bản ghi trả về và thời gian phản hồi. Các log này được gửi lên CloudWatch Logs, giúp theo dõi hiệu suất tìm kiếm, phát hiện lỗi và phân tích hành vi người dùng.

- Frontend được xây dựng đơn giản, dễ sử dụng, tập trung vào trải nghiệm tìm kiếm mượt mà. Triển khai bằng Vite và host trên S3 + CloudFront, tích hợp liền mạch với hạ tầng AWS, tận dụng được độ sẵn sàng và tốc độ cao từ các dịch vụ nền tảng của AWS.

- Kiến trúc sử dụng các thành phần không trạng thái như Lambda và OpenSearch giúp dễ dàng mở rộng theo chiều ngang. Khi lưu lượng truy vấn tăng, hệ thống có thể tự động scale Lambda và điều chỉnh cluster OpenSearch để duy trì hiệu năng và độ sẵn sàng.

- Tối ưu truy vấn tìm kiếm thông qua việc sử dụng cấu trúc bool, filter, và match hợp lý trong truy vấn OpenSearch. Đảm bảo tốc độ phản hồi dưới 200ms nhờ giới hạn trường dữ liệu, phân tích mapping phù hợp, và sử dụng cache nội bộ của OpenSearch (segment-based cache).

- Bảo mật được áp dụng ở nhiều lớp: S3 chỉ cho phép truy cập qua CloudFront (OAC). Truy vấn backend qua Lambda, không expose OpenSearch public. Có thể mở rộng bảo mật bằng cách tích hợp Lambda Authorizer hoặc API Gateway. Resource-based policy hạn chế quyền truy cập theo nguyên tắc tối thiểu.

- Sử dụng OpenSearch Dashboards — công cụ giao diện trực quan hóa tích hợp sẵn với OpenSearch — để truy cập, phân tích và trình bày dữ liệu tài liệu (document) đã được index.

Business Benefits & ROI Summary

Giải pháp mang lại nhiều lợi ích cho tổ chức về hiệu quả, chi phí và khả năng mở rộng:

- Lợi ích kinh doanh:

- Truy xuất dữ liệu nhanh chóng, cải thiện trải nghiệm người dùng.

- Tăng năng suất vận hành nhờ công cụ phân tích dữ liệu tập trung.

- Giảm thời gian tìm kiếm thông tin tới 80–90% so với giải pháp truyền thống.

- Giải pháp tận dụng Free Tier của AWS để giảm chi phí ban đầu trong giai đoạn thử nghiệm và phát triển. Với kiến trúc serverless (nếu áp dụng), hệ thống có khả năng mở rộng linh hoạt và tối ưu hóa chi phí theo mức độ sử dụng thực tế, phù hợp để chuyển đổi dần sang mô hình doanh nghiệp.

- Dễ dàng bảo trì và mở rộng, phù hợp cả với nhóm phát triển nhỏ lẫn quy mô doanh nghiệp. Hệ thống được triển khai trên hạ tầng điện toán đám mây AWS, giúp tối ưu chi phí vận hành, tự động hóa nhiều quy trình (logging, monitoring, scaling). Đồng thời, mở khả năng tích hợp với các dịch vụ trong hệ sinh thái AWS, hệ thống đảm bảo độ tin cậy, bảo mật và khả năng mở rộng linh hoạt khi nhu cầu doanh nghiệp tăng cao.

Tỷ suất hoàn vốn (ROI):

- Chi phí vận hành ước tính:

Dưới 10$/tháng (trong Free Tier hoặc cấu hình tối ưu thấp tải). Tổng chi phí hàng năm: khoảng 120$/năm

- Lợi ích định lượng:

Tiết kiệm thời gian xử lý nội bộ: giảm 20–40 giờ/tháng cho tác vụ tìm kiếm, điều phối, phân tích thủ công. Với mức chi phí lao động trung bình 25–50 USD/giờ hệ thống sẽ tiết kiệm từ 6.000 đến 24.000 USD/năm (tùy quy mô tổ chức và mức lương kỹ sư)

- Lợi ích định tính (khó quy đổi tiền ngay nhưng ảnh hưởng mạnh):

Tăng độ hài lòng người dùng nội bộ/khách hàng nhờ giao diện tìm kiếm nhanh (<200ms), dễ dùng. Tối ưu hiệu suất đội ngũ kỹ thuật: giảm sai sót thủ công, tăng khả năng truy xuất dữ liệu. Tăng khả năng mở rộng: hệ thống có thể scale khi cần mà không tốn nhiều chi phí tái kiến trúc

Investment Required & Timeline

- Đầu tư ban đầu:

Chi phí hạ tầng: gần như $0 trong giai đoạn thử nghiệm nhờ free tier AWS (OpenSearch, S3, CloudFront, Lambda function, Cloudwatch). Chi phí hạ tầng sau giai đoạn thử nghiệm dao động từ 30–80 USD/tháng, phụ thuộc vào dung lượng dữ liệu, tần suất truy vấn và mức độ giám sát. Tuy nhiên, nhờ cấu hình tối ưu và kiến trúc serverless và managed, chi phí vẫn thấp hơn đáng kể so với triển khai hệ thống tự quản lý truyền thống.

Công sức triển khai: 1–3 tuần, và thậm chí còn ngắn hơn với người phát triển có kinh nghiệm web và AWS.

- Timeline thực hiện:

| Thời gian | Hạng mục chính | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1 | Phân tích yêu cầu, xác định kiến trúc | Xác định luồng dữ liệu, truy vấn, lựa chọn AWS services (S3, CloudFront, OpenSearch, CloudWatch, Lambda). Tìm hiểu về cách triển khai đề tài trên các dịch vụ này |
| Tuần 2 | Tạo domain OpenSearch (self-managed), phát triển frontend UI với Vite | Khởi tạo cluster (EBS-backed), tạo index, mapping schema mẫu. Thiết kế giao diện tìm kiếm để tích hợp opensearch. |
| Tuần 3 | Kết nối backend đến OpenSearch API, Cloudwatch, kết nối frontend và backend. Triển khai các tài nguyên website trên S3, Lambda và CloudFront | Tích hợp truy vấn, xử lý kết quả JSON trả về, axios request. Upload các tài nguyên tĩnh lên S3, triển khai giao diện website trên CloudFront. |

Success Metrics & Expected Outcomes

- Technical KPIs:

Thời gian phản hồi truy vấn trung bình < 200ms

Tỷ lệ uptime ≥ 99.9% (theo CloudWatch Metrics)

Cảnh báo lỗi được gửi trong vòng 5 phút kể từ khi phát hiện (CloudWatch Alarms)

- Outcomes mong đợi:

Hệ thống tìm kiếm và phân tích dễ dùng, hiệu suất cao

Có thể mở rộng thêm dashboard cho analytics phức tạp

Giảm phụ thuộc vào các công cụ third-party tốn phí

Là nền tảng tốt để triển khai các use case nâng cao: log analytics, custom dashboards, ...

II.Problem Statement

Current Situation Analysis

Trong nhiều hệ thống hiện đại, việc tích hợp khả năng tìm kiếm và phân tích dữ liệu thời gian thực là một nhu cầu phổ biến – từ ứng dụng thương mại điện tử, blog, hệ thống log cho đến nền tảng giám sát dữ liệu. Tuy nhiên, các sinh viên, kỹ sư mới hoặc nhóm nhỏ thường thiếu công cụ học tập hiệu quả để mô phỏng việc xây dựng một nền tảng như vậy trong môi trường thực tế, đặc biệt là trên nền tảng cloud như AWS.

Pain Points Identification

Khó tiếp cận và làm quen với công cụ như OpenSearch nếu không có trải nghiệm với các dịch vụ AWS.

Thiếu ví dụ cụ thể về cách tích hợp frontend với OpenSearch API qua môi trường thật.

Phức tạp trong việc hiểu cơ chế monitor và alert (CloudWatch).

Không có môi trường đơn giản để mô phỏng kiến trúc cloud-based, từ frontend đến backend.

Dù đây không phải là hệ thống thương mại, việc giải quyết các vấn đề này đóng vai trò như một bài tập mô phỏng thực tiễn, giúp hiểu rõ hơn cách thiết kế và triển khai hệ thống tìm kiếm và phân tích hiện đại.

Stakeholders Affected

Sinh viên/kỹ sư học thuật: Cần một mô hình cụ thể, đơn giản, dễ triển khai để nghiên cứu OpenSearch, AWS, và monitor log.

Giảng viên/kỹ sư hướng dẫn: Muốn có một mẫu triển khai chuẩn giúp học viên hiểu kiến trúc cloud-native.

Người học AWS: Mong muốn học cách tích hợp giữa frontend và backend trong một môi trường thực, không chỉ lý thuyết.

Business Consequences of Inaction

Nếu doanh nghiệp không sớm tiếp cận và tích hợp các nền tảng tìm kiếm mạnh mẽ như OpenSearch, đặc biệt trong môi trường cloud-native, có thể đối mặt với những hệ quả sau:

Truy xuất dữ liệu chậm, giảm trải nghiệm người dùng

Việc sử dụng các cơ chế tìm kiếm truyền thống hoặc không tối ưu (ví dụ: truy vấn trực tiếp từ cơ sở dữ liệu quan hệ) có thể dẫn đến thời gian phản hồi lâu, ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng cuối – đặc biệt với các hệ thống có nhiều bản ghi hoặc yêu cầu tìm kiếm phức tạp.

Thiếu năng lực phân tích và khai thác dữ liệu nội bộ

Doanh nghiệp không thể nhanh chóng truy vấn, phân tích log, hoặc thực hiện analytics trên dữ liệu phi cấu trúc, dẫn đến hạn chế trong việc ra quyết định dựa trên dữ liệu (data-driven decisions).

Khó mở rộng, bảo trì phức tạp

Hệ thống tìm kiếm tự xây dựng hoặc không chuyên dụng thường thiếu khả năng mở rộng linh hoạt, đặc biệt khi lượng dữ liệu hoặc truy vấn tăng cao. Điều này kéo theo chi phí bảo trì và vận hành lớn hơn.

Giảm hiệu quả vận hành, tăng chi phí ẩn

Không có hệ thống quan sát và giám sát dữ liệu (observability) khiến các lỗi trong truy vấn, timeout, hoặc downtime khó phát hiện sớm. Việc này ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian xử lý nội bộ và độ tin cậy hệ thống.

Mất lợi thế cạnh tranh trong thời đại dữ liệu

Trong khi các đối thủ tận dụng công nghệ tìm kiếm như OpenSearch để tối ưu hiệu năng tìm kiếm, hiển thị real-time dashboards và phân tích dữ liệu log, doanh nghiệp không triển khai sẽ khó bắt kịp về tốc độ và hiệu suất thông tin.

Learning Opportunity

Dự án mang tính học thuật và thực hành, giúp mô phỏng một hệ thống tìm kiếm đơn giản nhưng đầy đủ yếu tố: giao diện người dùng, truy vấn tìm kiếm hiệu quả, log giám sát, cảnh báo và bảo mật. Đây là một bước đệm quan trọng để người học tiếp cận những bài toán phức tạp hơn trong lĩnh vực search, monitoring và cloud integration.

III.Solution Architecture

High-level Architecture Overview

AWS Services Selection & Justification

| Dịch vụ | Vai trò | Lý do lựa chọn |
| --- | --- | --- |
| Amazon S3 | Lưu trữ static web (build từ Vite) | Dịch vụ lưu trữ chi phí thấp, dễ cấu hình, hỗ trợ host web tĩnh. Tích hợp tốt với CloudFront để phân phối. |
| CloudFront | CDN phân phối nội dung web tĩnh toàn cầu | Cải thiện hiệu năng tải trang cho người dùng trên nhiều vùng địa lý. Tự động hỗ trợ HTTPS và caching. |
| OpenSearch (EBS-backed) | Engine tìm kiếm và phân tích dữ liệu | Hỗ trợ full-text search hiệu quả, có giao diện Dashboard sẵn. Bản EBS-backed phù hợp với môi trường học thuật và thử nghiệm. |
| Lambda | Backend xử lý truy vấn và logging | Mô hình serverless linh hoạt, không cần quản lý máy chủ. Hỗ trợ expose Function URL giúp đơn giản hóa truy cập API. |
| CloudWatch | Giám sát và log hệ thống | Tích hợp mặc định với Lambda. Có thể ghi lại metric như thời gian phản hồi, lỗi HTTP, thiết lập cảnh báo (alarm) dễ dàng. |

Component Interactions & Data Flow

- User và Distribution Domain Name:

Người dùng truy cập giao diện web qua domain phân phối của CloudFront.

- Distribution Domain Name và CloudFront:

Tạo và phân phối nội dung website toàn cầu thông qua Distribution Domain Name để các end-user có thể truy cập

- CloudFront và S3:

CloudFront sẽ truy cập và lấy nội dung frontend được cache hoặc lấy từ S3 (nếu chưa có cache).

- Distribution Domain Name và Lambda Function URL:

Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm. Frontend gửi HTTP request đến Lambda Function URL để kích hoạt logic xử lý backend từ đó trả về dữ liệu cho frontend.

- Lambda và OpenSearch:

Lambda nhận request, xử lý dữ liệu đầu vào (query string, filter, sort...) và gửi truy vấn tìm kiếm đến OpenSearch bằng API search. OpenSearch trả kết quả JSON cho Lambda để backend của ứng dụng xử lý dữ liệu.

- Lambda và CloudWatch (song song):

Ghi log truy vấn và các chỉ số như q, response time, status, result count vào CloudWatch để theo dõi và tạo cảnh báo.

Security Architecture & Compliance

IAM Role-based Access Control (RBAC)

- Lambda IAM Role (Least Privilege):

Lambda function được gán một IAM role riêng, với chính sách tối thiểu cần thiết (least privilege) để:

Gửi truy vấn đến OpenSearch (thông qua quyền "es:ESHttpPost" hoặc "es:ESHttpGet" trên domain cụ thể).

Ghi log sự kiện tìm kiếm vào CloudWatch Logs ("logs:CreateLogGroup", "logs:CreateLogStream", "logs:PutLogEvents").

Điều này đảm bảo chỉ có Lambda mới có quyền thực hiện các hành động này, tránh lạm dụng quyền từ các service khác.

- S3 Bucket Policy với CloudFront Origin Access:

Frontend được lưu trên S3, không public trực tiếp, mà chỉ truy cập thông qua CloudFront.

Cấu hình Origin Access Control (OAC) hoặc Origin Access Identity (OAI) để CloudFront có thể đọc dữ liệu từ bucket.

Bucket policy chỉ cho phép CloudFront truy cập bằng aws:SourceArn, giúp đảm bảo người dùng không thể truy cập trực tiếp vào file qua link S3.

- HTTPS Everywhere

Frontend giao tiếp an toàn qua HTTPS:

CloudFront sử dụng HTTPS để phân phối nội dung, đảm bảo dữ liệu từ frontend đến người dùng được mã hóa và bảo mật.

Giao diện UI của bạn được host từ S3 thông qua CloudFront domain (https://dxxxxx.cloudfront.net) sử dụng TLS mặc định.

Giao tiếp Lambda ↔ OpenSearch sử dụng HTTPS:

Khi Lambda truy vấn tới OpenSearch, endpoint sử dụng HTTPS (https://<opensearch-domain>/_search) đảm bảo thông tin truy vấn không bị rò rỉ.

Scalability & Performance Considerations

- Frontend (S3 + CloudFront):

Có khả năng mở rộng tự động theo lượng truy cập, không cần quản lý máy chủ.

CloudFront cache giúp giảm tải và cải thiện hiệu năng toàn cầu.

- Lambda Backend:

Tự động scale theo số lượng request, không cần cấu hình thêm.

Giới hạn concurrency có thể tăng nếu sử dụng thật.

- OpenSearch:

EBS-backed cluster có thể mở rộng theo số node.

Nếu cần hiệu suất cao hơn, có thể chuyển sang Serverless mode hoặc scale shard/index.

- Logging & Monitoring:

Tích hợp CloudWatch giúp theo dõi độ trễ và tỷ lệ lỗi.

Có thể gắn thêm alert để đảm bảo uptime và độ ổn định.

Integration Points với Existing Systems

- Tích hợp với hệ thống nội bộ (mở rộng):

Lambda có thể được kết nối với các nguồn dữ liệu khác (RDS, DynamoDB, API nội bộ).

OpenSearch có thể ingest dữ liệu từ S3 hoặc pipeline thông qua Lambda.

- Mở rộng hướng production:

Có thể gắn thêm API Gateway + Cognito để kiểm soát người dùng.

Tích hợp với hệ thống CI/CD để deploy frontend hoặc backend dễ dàng.

IV.Technical Implementation

Implementation phases với deliverables

| Gian đoạn | Thời gian | Hoạt động chính | Kết quả đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| Tìm hiểu và thiết kế hạ tầng | Tuần 1 | Tìm hiểu và xem các video hướng dẫn sử dụng và triển khai ứng dụng lên các dịch vụ như S3, CloudFront, cách tích hợp OpenSearch, CloudƯatch | Hiểu được sơ lược cách thiết kế và triển khai dự án |
| Xây dựng dự án | Tuần 2 | Viết giao diện React (Vite) Cấu hình Axios, biến môi trường Viết logic backend cho phép lấy dữ liệu từ MongoDB và tạo index, mapping qua OpenSearch Viết logic backend để kết nối tới CloudWatch để ghi log | Build frontend thành thư mục /dist sẵn sàng triển khai Zip backend để triển khai trên lambda đối với nodejs runtime |
| Triển khai dự án | Tuần 2 | Tạo bucket S3 và lưu file frontend vào Cấu hình CloudFront cho phép truy cập dữ liệu S3. Khởi tạo OpenSearch domain (1 AZ, EBS gp3 10GB) | Lambda hoạt động với URL Log thành công trong CloudWatch |
| Kiểm thử và tối ưu | Tuần 3 | Tối ưu mapping, filter cho truy vấn. Sử dụng các thư viện truy vấn được hoàn thiện và tối ưu như reactQuery cho frontend. | Triển khai lại dự án trên Lambda Đảm bảo độ trễ phần lớn các truy vấn dưới 200ms |
| Thiết kế tài liệu | Tuần 3 | Viết proposal cho dự án | Tài liệu kỹ thuật |

Technical requirements (compute, storage, network)

Về tính toán (compute), hệ thống sử dụng một hàm AWS Lambda làm lớp backend trung gian để gọi truy vấn đến OpenSearch. Lambda được cấu hình với dung lượng bộ nhớ tối thiểu 128MB, thời gian timeout tối đa 3 giây, và giới hạn concurrency ban đầu là 50. Cấu hình này đủ phục vụ lưu lượng thử nghiệm và dễ dàng mở rộng nếu cần.

Về lưu trữ (storage), hệ thống sử dụng OpenSearch với loại ổ đĩa EBS gp3 dung lượng 10GB, phù hợp với dữ liệu demo và khối lượng truy vấn thấp. Ngoài ra, frontend giao diện người dùng được build bằng Vite và lưu trữ trong một bucket Amazon S3, chiếm dụng dung lượng nhỏ (dưới 50MB), tối ưu cho chi phí và tốc độ truy cập.

Về mạng (network), do đây là hệ thống thử nghiệm học thuật nên không cấu hình trong VPC. OpenSearch domain sử dụng endpoint công khai nhưng có danh sách IP whitelist để hạn chế truy cập trái phép. CloudFront được cấu hình hỗ trợ HTTPS hoàn toàn, đảm bảo dữ liệu truyền từ người dùng đến S3 được mã hóa an toàn. Giao tiếp giữa Lambda và OpenSearch cũng sử dụng HTTPS thông qua AWS SDK.

Về quản lý chi phí, hệ thống được cấu hình để nằm trong giới hạn Free Tier của AWS. Ngoài ra, người triển khai cũng thiết lập cảnh báo chi phí hàng tháng với mức trần $50 qua AWS Budgets nhằm phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn trong quá trình thử nghiệm và phát triển.

Development approach và methodologies

Dự án áp dụng lối làm việc “code‑first cloud” với tinh thần Agile gọn nhẹ. Toàn bộ mã nguồn được quản lý trên Git Hub; nhánh main luôn ở trạng thái triển khai được, bao gồm folder backend để triển khai trên Lambda và frontend để triển khai trên S3 và CloudFront. Trên máy cục bộ, tôi sử dụng Vite + React cho phía client và Express.js để mô phỏng cho hàm Lambda. Sau khi đảm bảo mọi thứ đã hoạt động tốt ở môi trường local, tôi tiến hành build và triển khai cần thận trên môi trường aws cloud. Trong quá trình tích hợp OpenSearch, tôi đã triển khai truy vấn trên Dev tool của OpenSearch Dashboard trước để kiểm tra tốc độ truy vấn và cải thiện cấu trúc truy vấn để đạt được tốc độ nhanh và tối ưu nhất trước khi chỉnh sửa trong code backend.

Testing Strategy

Kiểm thử được tổ chức theo ba lớp. Thứ nhất là unit test viết bằng Jest: các hàm tiện ích, bộ xây dựng truy vấn OpenSearch, và các component React quan trọng đều cần đạt tối thiểu 90 % độ phủ. Thứ hai là integration test sử dụng Playwright: kịch bản giả lập trình duyệt gọi hàm Lambda Function URL, nhận JSON và kiểm tra tính đúng đắn của trường kết quả, bảo đảm frontend và backend “nói chuyện” khớp nhau. Thứ ba là kiểm thử hiệu năng: một kịch bản gửi 100 request/giây trong 60 giây; điều kiện đạt là 95% thời gian phản hồi dưới 200 ms và tỉ lệ lỗi dưới 1 %. Ngoài ra, CloudWatch Synthetics heartbeat chạy mỗi phút bảo đảm endpoint luôn “sống” và góp phần đo uptime ≥ 99,9 %.

Deployment Plan & Rollback Procedures

- Trong giai đoạn thử nghiệm, quá trình triển khai được thực hiện thủ công để đơn giản hoá quy trình và tiết kiệm tài nguyên:

- Frontend: Sau khi chạy lệnh npm run build để tạo thư mục dist, nội dung này được upload lên Amazon S3 thông qua AWS Console. Sau đó, tạo CloudFront Invalidation để cập nhật cache nội dung mới.

- Backend (Lambda): Mã nguồn Node.js được nén dưới dạng .zip, upload trực tiếp lên Lambda Function qua AWS Console hoặc aws lambda update-function-code. Thay đổi có hiệu lực ngay sau khi upload thành công.

- Rollback: Nếu phát sinh lỗi, người triển khai có thể nhanh chóng khôi phục bằng cách:

- Khôi phục object cũ trong S3 (với S3 Versioning bật).

- Upload lại bản ZIP backend trước đó trong Lambda (AWS lưu lịch sử phiên bản nếu kích hoạt versioning).

- Quy trình đơn giản, phù hợp cho giai đoạn học thuật hoặc demo, đảm bảo tính kiểm soát và dễ theo dõi thay đổi.

Configuration Management

Cấu hình được quản lý thủ công với mức tối giản:

- Frontend: Biến môi trường như VITE_API_URL được khai báo trong file .env.production trước khi build bằng Vite. Sau khi build, toàn bộ cấu hình sẽ được nhúng trực tiếp vào HTML/JS output.

- Backend (Lambda): Endpoint OpenSearch hoặc các tham số như region, log level… được khai báo trực tiếp trong mã nguồn hoặc sử dụng biến môi trường của Lambda Function (Environment Variables).

- Tách biệt cấu hình và logic: Dù quy mô nhỏ, dự án vẫn đảm bảo nguyên tắc cấu hình không nằm lẫn trong logic xử lý, giúp dễ bảo trì và linh hoạt mở rộng sau này.

V.Timeline & Milestones

| Week | Activities | Milestone | Success Criteria | Dependencies | Nguồn lực | Buffer / Risk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 | - Phân tích yêu cầu đề tài - Thiết kế kiến trúc tổng thể - Thử một vài setup tutorial hoặc getting started với S3, CloudFront, OpenSearch | Hiểu được yêu cầu đề tài và xác định các bước cần làm tiếp theo | Vạch ra lộ trình những gì mình phải làm tiếp theo để thực hiện đề tài |  | 1 Dev AWS |  |
| Tuần 2 | - Build frontend Vite - Tạo Lambda handler - Kết nối Lambda ↔ OpenSearch - Log truy vấn lên CloudWatch | Hoàn tất UI + Backend kết nối | Truy vấn trả kết quả đúng, giao diện hoạt động ổn định | Phải có endpoint OpenSearch sẵn Build Vite đúng env | 1 Dev FE/BE + CloudWatch setup | 2 ngày: fix lỗi API, timeout hoặc env |
| Tuần 3 | - Kiểm thử: phản hồi, lỗi, timeout - Thiết lập CloudWatch Alarm + SNS - Viết tài liệu triển khai & nghiệm thu | Đầy đủ chức năng & báo cáo cuối | Dashboard có log đúng, cảnh báo hoạt động Uptime ≥ 99.9% | CloudFront propagation, DNS caching | 1 Dev + 1 reviewer / mentor | 1.5 ngày: sự cố CDN, CloudWatch |

VI.Budget Estimation

AWS Infrastructure Cost

Dự án sử dụng chủ yếu các dịch vụ nằm trong mức miễn phí Free Tier của AWS:

- Amazon S3 + CloudFront: lưu trữ và phân phối trang web tĩnh, khối lượng nhỏ.

Chi phí: $0/tháng (trong giới hạn 5 GB lưu trữ và 1 TB CloudFront transfer)

- AWS Lambda: backend xử lý API, tần suất thấp.

Chi phí: $0/tháng (1 triệu request miễn phí/tháng)

- Amazon OpenSearch (EBS-backed, t2.small):

$36-$60/tháng (nếu vượt free tier, ví dụ trên 750 giờ/tháng)

- CloudWatch Logs & Alarms:

Nếu ghi log nhẹ (vài MB/ngày): $0–$2/tháng

Ước tính chi phí hạ tầng hàng tháng: $0–$10

Chi phí hạ tầng hàng năm: $0–$120 (nếu duy trì nhỏ gọn)

Development Costs (One-time)

Thời gian phát triển: 2–3 tuần

Chi phí nhân lực (ước tính nội bộ / freelance): không mất vì bản thân tôi tự phát triển

ThirdParty Services & Licenses

Không sử dụng dịch vụ bên thứ ba hoặc license trả phí

OpenSearch Dashboard là mã nguồn mở, miễn phí

Chi phí bên thứ ba: $0

Operational Costs (Ongoing)

- Bảo trì định kỳ: hầu như không cần nếu UI tĩnh và log tự động

- Giám sát hệ thống (CloudWatch Alarm): tự động, không tốn chi phí lớn

- Tối ưu hóa chi phí qua:

- Giảm log không cần thiết

- Tắt các tài nguyên khi không dùng

Chi phí vận hành duy trì: dưới $10/tháng

ROI Calculation & Break-even Analysis

Lợi ích ước tính:

- Tiết kiệm 20–40 giờ xử lý thủ công mỗi tháng

- Quy đổi thời gian ~2,000–5,000 USD/năm (tùy nhân sự, quy mô)

- Cải thiện trải nghiệm người dùng (tăng hiệu quả tìm kiếm)

- Chi phí vận hành thấp (dưới $120/năm) → Break-even gần như ngay lập tức

Chiến lược tối ưu chi phí

- Tận dụng tối đa Free Tier AWS

- Dùng kiến trúc serverless (Lambda, S3)

- Tắt domain OpenSearch khi không dùng

- Giảm CloudWatch log level nếu không cần chi tiết

- Sử dụng snapshot để lưu backup rẻ hơn giữ instance sống